NetScope macOS Network Connection Monitor Product Requirements Document · Part 3 of 3

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 覆盖范围 | Part 3 — 工程实施指南 · 关键代码结构 · 里程碑计划 · 已知风险 |
| 前置阅读 | Part 1 & Part 2（必读） |

# 8. 工程实施指南

## 8.1 Xcode 项目初始化

### 创建步骤

- 新建 macOS App 项目，选择 SwiftUI Interface + Swift Language

- Target 设置：Deployment Target = macOS 13.0

- Info.plist 添加 LSUIElement = YES（Agent 模式，无 Dock 图标）

- Signing & Capabilities：暂不勾选 App Sandbox（lsof 需要访问系统信息）

- 添加 SPM 依赖（见 8.2）

- 将 GeoLite2-City.mmdb 拖入 Resources Group，勾选 Target Membership

## 8.2 Swift Package 依赖

| 包名 | 用途 | SPM URL | 版本策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| swift-mmdb | MaxMind GeoLite2 读取 | github.com/nikans/swift-mmdb | exact: 最新 release |
| （可选）Sparkle | 应用内自动更新 | github.com/sparkle-project/Sparkle | exact: 2.x |

| 提示 | swift-mmdb 如无法满足需求，可替代使用 C 语言版 libmaxminddb 通过 Swift Package 的 systemLibrary 包装引入。 |
| --- | --- |

## 8.3 关键数据模型代码结构

### Connection.swift

struct Connection: Identifiable, Hashable { let id: String // "(pid)-(localPort)-(remoteIP)-(remotePort)" let pid: Int let processName: String let localPort: Int let remoteIP: String let remotePort: Int let proto: String // "TCP" ¦ "UDP" let state: String // "ESTABLISHED" ¦ "LISTEN" ¦ ... var geoInfo: GeoInfo? var firstSeen: Date var lastSeen: Date }

### GeoInfo.swift

struct GeoInfo { let latitude: Double let longitude: Double let city: String? let country: String let countryCode: String let asn: String? var coordinate: CLLocationCoordinate2D { CLLocationCoordinate2D(latitude: latitude, longitude: longitude) } }

### TracerouteHop.swift

struct TracerouteHop: Identifiable { let id: Int // hop number (1-based) let ip: String? // nil = timeout (*) let rtt: Double? // average ms, nil = timeout var geoInfo: GeoInfo? var isTimeout: Bool { ip == nil } }

## 8.4 ConnectionPoller 实现要点

### 核心逻辑

class ConnectionPoller { private var timer: DispatchSourceTimer? private let queue = DispatchQueue(label: "com.netscope.poller", qos: .utility) func start(interval: TimeInterval = 1.0, onUpdate: @escaping ([Connection]) -> Void) { timer = DispatchSource.makeTimerSource(queue: queue) timer?.schedule(deadline: .now(), repeating: interval) timer?.setEventHandler { [weak self] in let connections = self?.poll() ?? [] DispatchQueue.main.async { onUpdate(connections) } } timer?.resume() } private func poll() -> [Connection] { let output = shell("/usr/sbin/lsof -nP -iTCP -iUDP -sTCP:ESTABLISHED,LISTEN") return parseLsof(output) } }

### lsof 输出解析

lsof -nP 输出的 NAME 列格式为：

// TCP: 192.168.1.5:52341->142.250.80.46:443 // UDP: *:5353 // 解析 Regex: let pattern = #"(\S+):(\d+)->(\S+):(\d+)"# // Group 1: localIP Group 2: localPort // Group 3: remoteIP Group 4: remotePort // 过滤私有 IP: func isPrivateIP(_ ip: String) -> Bool { ip.hasPrefix("127.") ¦¦ ip.hasPrefix("::1") ¦¦ ip.hasPrefix("10.") ¦¦ ip.hasPrefix("192.168.") ¦¦ (ip.hasPrefix("172.") && /* 172.16-31 check */) }

## 8.5 MapKit 弧线绘制

### 自定义 MKOverlay

class ArcOverlay: NSObject, MKOverlay { let coordinate: CLLocationCoordinate2D // 中点（用于 boundingMapRect） let boundingMapRect: MKMapRect let start: CLLocationCoordinate2D let end: CLLocationCoordinate2D let color: NSColor let connectionID: String } class ArcOverlayRenderer: MKOverlayRenderer { override func draw(_ mapRect: MKMapRect, zoomScale: MKZoomScale, in ctx: CGContext) { guard let arc = overlay as? ArcOverlay else { return } let startPt = point(for: MKMapPoint(arc.start)) let endPt = point(for: MKMapPoint(arc.end)) // 控制点：中点向上偏移（纬度方向 + 经度跨度 * 0.3） let ctrlPt = controlPoint(start: startPt, end: endPt) let path = CGMutablePath() path.move(to: startPt) path.addQuadCurve(to: endPt, control: ctrlPt) ctx.addPath(path) ctx.setStrokeColor(arc.color.withAlphaComponent(0.8).cgColor) ctx.setLineWidth(1.5 / zoomScale) ctx.strokePath() } }

## 8.6 TracerouteRunner 实现要点

class TracerouteRunner { private var process: Process? func run(target: String) -> AsyncStream<TracerouteHop> { AsyncStream { continuation in self.process?.terminate() let p = Process() p.executableURL = URL(fileURLWithPath: "/usr/sbin/traceroute") p.arguments = ["-n", "-m", "20", "-q", "1", target] let pipe = Pipe() p.standardOutput = pipe var hopNumber = 0 pipe.fileHandleForReading.readabilityHandler = { handle in let data = handle.availableData guard !data.isEmpty, let line = String(data: data, encoding: .utf8) else { continuation.finish(); return } hopNumber += 1 if let hop = Self.parseLine(line, hopNum: hopNumber) { continuation.yield(hop) } } try? p.run() self.process = p } } static func parseLine(_ line: String, hopNum: Int) -> TracerouteHop? { // Pattern: " 3 142.251.49.1 14.234 ms" // Timeout: " 3 * * *" let timeoutRegex = #"^\s*(\d+)\s+\*"# let hopRegex = #"^\s*(\d+)\s+(\S+)\s+([\d.]+) ms"# // ... regex matching ... } }

## 8.7 ConnectionStore 增量更新

每秒 lsof 轮询会产生全量连接列表，需要与上一次状态做 diff，避免不必要的 UI 刷新和地图重绘：

@MainActor class ConnectionStore: ObservableObject { @Published var connections: [Connection] = [] private var connectionMap: [String: Connection] = [:] // id -> Connection func update(with fresh: [Connection]) { let freshMap = Dictionary(uniqueKeysWithValues: fresh.map { ($0.id, $0) }) let added = fresh.filter { connectionMap[$0.id] == nil } let removed = connectionMap.values.filter { freshMap[$0.id] == nil } let updated = fresh.filter { c in connectionMap[c.id] != nil } connectionMap = freshMap // 只通知变更的部分，而非全量替换 if !added.isEmpty ¦¦ !removed.isEmpty { connections = Array(freshMap.values) .sorted { $0.processName < $1.processName } mapDelegate?.addOverlays(for: added) mapDelegate?.removeOverlays(for: removed) } } }

# 9. 里程碑计划

| 节奏 | 建议单人独立开发节奏。每个里程碑结束后自测验收，再进入下一阶段。可配合 Claude Code 大幅加速样板代码生成。 |
| --- | --- |

## M1 — 数据采集骨架（建议 1-2 天）

| 任务 | 产出 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 创建 Xcode 项目，配置 LSUIElement | App 以无 Dock 图标模式运行 | 启动后 Dock 无图标，菜单栏有占位图标 |
| 实现 shell() 辅助函数 | 能调用任意命令行工具 | 调用 lsof 返回原始文本 |
| 实现 ConnectionPoller + lsof 解析 | [Connection] 数组 | print 出当前连接，IP 正确 |
| 实现 GeoDatabase wrapper | GeoInfo? lookup | 查询 8.8.8.8 返回 Mountain View, US |
| 实现 ConnectionStore（无 UI） | @Published connections 每秒更新 | 控制台打印连接数变化 |

## M2 — 菜单栏 + 进程列表（建议 2-3 天）

| 任务 | 产出 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 实现 MenuBarController | NSStatusItem，显示连接数 | 菜单栏出现图标，数字每秒刷新 |
| 实现主窗口三栏骨架 | HSplitView，左/中/右栏占位 | 窗口可打开，三栏可见 |
| 实现 ProcessListView | 进程列表，显示名称和连接数 | 列表显示活跃进程，点击可选中 |
| 进程图标加载 | NSWorkspace 获取 App 图标 | Safari、Chrome 等图标正确显示 |

## M3 — 地图集成（建议 3-4 天）

| 任务 | 产出 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| NSViewRepresentable 包装 MKMapView | MapView 嵌入 SwiftUI | 地图渲染，可拖拽缩放 |
| 本机原点 Annotation + 脉冲动画 | 蓝色脉冲圆点 | 原点显示并持续脉冲 |
| 实现 ArcOverlay + ArcOverlayRenderer | 连线弧出现在地图上 | 至少 1 条弧线正确投影 |
| 进程选中过滤 | 选中进程弧线高亮 | 切换进程时弧线正确高亮/灰显 |
| IP Dot Annotation + Callout | 点击显示 IP 信息气泡 | IP、城市、端口正确显示 |

## M4 — 详情面板 + Traceroute（建议 3-4 天）

| 任务 | 产出 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 实现 DetailPanelView 连接列表 | 右栏列表，每行显示 IP+端口+状态 | 列表随进程选中过滤 |
| 实现 TracerouteRunner | AsyncStream<TracerouteHop> | 控制台流式打印每跳 |
| 实现 TracerouteView 子面板 | Accordion 展开，逐行动画 | 点击连接后面板展开，逐跳出现 |
| Traceroute 路径地图叠加 | 橙色虚线弧链 | 地图上出现橙色路径 |
| TracerouteStore 集成 | Store 管理生命周期 | 重新点击连接取消旧 Traceroute |

## M5 — 打磨与稳定性（建议 2-3 天）

| 任务 | 产出 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 空状态处理 | 所有空状态有占位 UI | 拔网线后地图显示空状态提示 |
| GeoLite2 缺失引导 | 首次启动引导页 | 删除 mmdb 后启动显示引导 |
| 内存泄漏排查 | Instruments Leaks 0 泄漏 | 运行 30 分钟后内存 < 80MB |
| lsof 异常处理 | 超时跳过，不崩溃 | 强制 kill lsof 后 App 不崩溃 |
| 所有 AC-01 ~ AC-10 验收 | Phase 1 完成 | 全部验收条目通过 |

## M6 — Phase 2 功能（按优先级）

| 优先级 | 功能 | 预估工时 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Preferences 窗口（P2-F5） | 2-3天 |
| P1 | 连接规则与告警（P2-F3） | 3-4天 |
| P2 | 连接历史记录（P2-F1） | 3-4天 |
| P3 | Annotation 聚合（P2-F6） | 1-2天 |
| P4 | 多网卡 / VPN 感知（P2-F4） | 2-3天 |
| P5 | 流量统计（P2-F2，需可行性验证） | 4-6天 |

# 10. 已知风险与应对策略

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| lsof 在某些 macOS 版本行为不一致 | 中 | 数据缺失 | 全量测试 macOS 13/14/15，维护版本差异 Workaround |
| GeoLite2 坐标精度低（城市级别） | 高 | 地图弧线终点偏移 | 告知用户精度为城市级，非精确街道级；纯展示用途可接受 |
| Traceroute 被防火墙拦截（全 * *） | 高 | 无法追踪路径 | 检测到连续 3 跳 timeout 时提示「Route blocked by firewall」 |
| lsof 进程名截断（15字符限制） | 高 | 名称不完整 | 同时查 /proc/pid/cmdline 或 NSRunningApplication 补全 |
| 大量连接（> 500条）时 UI 卡顿 | 中 | 体验差 | 超出阈值时按进程聚合，仅显示 Top N 进程，其余折叠 |
| MapKit 在特定缩放级别弧线变形 | 低 | 视觉异常 | 限制最小缩放级别，或在极小缩放时隐藏弧线 |
| mac App Store 不允许 lsof 调用（沙盒限制） | 高 | 无法上架 MAS | Phase 1 以直接分发为主（Homebrew / 手动下载），不考虑 MAS |
| MaxMind License 要求签署 EULA | 高 | 不能内置 mmdb | 应用内提供一键引导，用户自行注册下载，App 不附带数据库文件 |

# 11. 测试策略

## 11.1 单元测试目标

| 原则 | 优先测试数据层和解析逻辑，UI 层不做单元测试（复杂度高、收益低）。 |
| --- | --- |

| 测试目标 | 测试内容 | 框架 |
| --- | --- | --- |
| lsof 输出解析 | 各种格式的 NAME 列解析正确性、私有 IP 过滤 | Swift Testing |
| GeoDatabase | lookup 返回正确坐标和国家码、LRU 缓存命中 | Swift Testing |
| ConnectionStore diff | 增量更新时 added / removed 计算正确 | Swift Testing |
| TracerouteRunner 解析 | 跳数行解析、超时行识别、RTT 提取 | Swift Testing |
| Connection 模型 | id 生成的唯一性、Hashable 实现 | Swift Testing |

## 11.2 lsof 解析测试用例

以下为典型 lsof 输出行，须全部正确解析：

// 正常 TCP ESTABLISHED Safari 1234 tars 23u IPv4 ... TCP 192.168.1.5:52341->142.250.80.46:443 (ESTABLISHED) // UDP mDNSRes 432 tars 8u IPv4 ... UDP *:5353 // IPv6 Safari 1234 tars 24u IPv6 ... TCP [::1]:52342->[2404:6800::443]:443 (ESTABLISHED) // LISTEN（应被过滤，不显示在列表） rapportd 890 tars 10u IPv4 ... TCP *:49152 (LISTEN) // 进程名超 15 字符（lsof 截断） com.apple.We 5612 tars 12u IPv4 ... TCP 192.168.1.5:53201->17.57.144.1:443 (ESTABLISHED)

## 11.3 手动测试清单

| 场景 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 正常网络 | 打开 Safari 访问 google.com | 地图出现 Mountain View 连线 |
| VPN 激活 | 开启 VPN 后观察 | 连接 IP 变化，菜单栏更新 |
| 高负载 | 运行 YouTube 视频 10 分钟 | 连接数稳定，无内存增长 |
| 断网恢复 | 拔网线 30 秒后重新连接 | 地图弧线消失再重现，无崩溃 |
| 快速切换进程 | 快速点击不同进程 10 次 | 地图正确过滤，无残留旧连线 |
| 并发 Traceroute | 快速点击两个不同连接 | 旧 Traceroute 取消，新的开始 |

# 12. 分发策略

## 12.1 Phase 1 分发

- 以 .app bundle 形式直接分发，不上架 Mac App Store

- 提供 Homebrew Cask 安装（参考 spk 的已有 tap 经验）

- 代码签名：使用 Developer ID Application 证书 + Notarization（需 Apple Developer Program）

- 如早期测试阶段，可先用 ad-hoc 签名，提示用户执行 xattr -cr /Applications/NetScope.app

## 12.2 GeoLite2 数据库分发问题

| 限制 | MaxMind GeoLite2 数据库不允许随 App 一起分发，用户必须自行注册免费账号后下载。 |
| --- | --- |

- 首次启动显示 Setup 引导页：步骤 1 - 注册 MaxMind 账号 / 步骤 2 - 下载 GeoLite2-City.mmdb / 步骤 3 - 拖拽到 App 内指定位置

- 提供「Open MaxMind Download Page」按钮直接跳转

- 存储路径：~/Library/Application Support/NetScope/GeoLite2-City.mmdb（用户可替换更新）

- Preferences 中显示数据库版本和构建日期（读取 mmdb metadata）

## 12.3 更新策略

- 集成 Sparkle 框架，提供自动更新检测（appcast XML 托管在 GitHub Releases）

- 每次发布在 GitHub 创建 Release，上传签名后的 .dmg 或 .zip

- Homebrew Cask 配方随版本更新 SHA256 和 URL

NetScope PRD — 完整文档索引

| 文档 | 覆盖内容 |
| --- | --- |
| Part 1 | 产品概述 · 整体架构 · Phase 1 MVP 功能规格 · 验收标准 |
| Part 2 | UI 视觉规格 · Phase 2 进阶功能 · 交互设计细节 |
| Part 3（本文档） | 工程实施指南 · 关键代码结构 · 里程碑计划 · 风险 · 测试 · 分发 |

NetScope PRD · Part 3 of 3 · End of Document